天津市东丽区人民政府办公室文件

东丽政办〔2011〕34号

——————————————————————

转发区卫生局财政局拟制的《东丽区开展

创建国医堂的实施意见》的通知

各街道办事处，政府委办局及直属单位：

经区政府主管领导同志同意，现将区卫生局拟制的《东丽区开展创建国医堂的实施意见》转发给你们，请认真遵照执行。

二〇一一年八月八日

关于东丽区开展创建国医堂的实施意见

为深入贯彻国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（国发〔2006〕10号）和天津市卫生局、天津市财政局联合下发的《关于进一步开展创建国医堂的实施意见》的文件精神，加强我区社区卫生服务中心的中医药工作，特制定本实施意见：

- 指导思想

为更好地发挥卫生系统的职能，为百姓提供优质、安全、方便快捷的医疗保健服务，在社区卫生服务中心完善中医药服务体系，合理配置和充分利用中医药资源，提升中医药服务功能，充分发挥中医药“简、便、验、廉”的优势，拓展中医药服务领域，提高中医药服务能力。

- 工作目标

（一）总目标

根据市局要求，用3年时间在全区社区卫生服务中心，全部建有中医特色明显，中医药服务设施齐备、人员配备合理、中医药服务水平较高，且中医诊室集中、装修以中式风格设计为主、家具装饰体现中医传统文化元素、健康教育宣传突出中医药特色的中医诊区，即国医堂。

- 年度计划

按照市局要求，从2011年—2013年底分阶段进行社区卫生服务中心的国医堂建设。年建设率分别达到30%、70%、100%。到2013年底完成全部国医堂的建设，使中医药服务在基层全覆盖。

我区8个社区卫生服务中心具体建设进度计划为：

2011年，完成万新街、华明镇、无瑕街社区卫生服务中心的国医堂建设。

2012年，完成金钟街、小东庄、金桥社区卫生服务中心的国医堂建设。

2013年完成新立街、张贵庄街社区卫生服务中心的国医堂建设，至此我区的国医堂建设将全部完成。

- 工作步骤

（一）各社区卫生服务中心要认真学习国医堂建设相关标准，按照要求进行创建。

（二）各社区卫生服务中心要将创建工作纳入医疗机构的发展规划，根据本单位实际情况制定具体的创建实施方案及进度表。

（三）达标验收申报程序

1.各社区卫生服务中心国医堂创建完成后，提出达标验收申请。区卫生局将组织专家进行初评，经初评合格的单位由区卫生局向市卫生局提出验收申请。

2.市卫生局根据区卫生局提出的申请，会同市财政局组织专家对具备国医堂达标条件的单位进行验收。经验收合格，市卫生局予以授牌。

四、工作要求

（一）各社区卫生服务中心要高度重视创建国医堂工作，切实加强组织领导，成立创建工作领导小组，制定工作方案，严格按照国医堂建设标准，积极开展基础设施改扩建项目，落实创建进度。

（二）各社区卫生服务中心要在创建的同时，积极合理配备中医药人员，开设中医药诊疗项目，开展中医药适宜技术的应用。

五、保障措施

（一）区卫生局高度重视此项工作，充分发挥领导和组织职能，明确工作目标与责任，按照市卫生局制定的评审标准，积极推动此项工作的开展。

（二）在市财政局对国医堂验收达标单位给予专项资金奖励的同时，区财政局将对每个创建国医堂建设达标单位给予20万元的资金支持，并按项目管理，实行预算审核和集中支付，以推动我区国医堂建设。

（三）区卫生局要加强对国医堂的日常管理，制定相应的考核标准并定期进行考核。

东丽区卫生局

东丽区财政局

二〇一一年八月八日

主题词：卫生  创建  国医堂△  通知

（共印4份）

抄送：区委、人大、政协、纪检办公室，法院、检察院、

武装部及人民团体。

天津市东丽区人民政府办公室      2011年8月8日印发